BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày. Feature 2: Quản lý và tổng hợp suất ăn cho bộ phận Hành chính.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story thuộc Feature 1: "Là một nhân viên văn phòng, tôi muốn đặt suất ăn trước 9h30 sáng mỗi ngày trên ứng dụng, để không phải xuống sảnh ghi sổ và đảm bảo có cơm ăn khi làm việc từ xa." Story thuộc Feature 2: "Là một nhân viên hành chính, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món trước 9h45, để nhanh chóng báo chính xác số lượng cho nhà bếp mà không mất thời gian cộng sổ."

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: "Tạo bảng cơ sở dữ liệu (Database Schema) để lưu trữ thông tin thực đơn và lịch sử đặt cơm." Giải thích: Công việc này là nhiệm vụ kỹ thuật nội bộ của đội phát triển, không mang lại giá trị sử dụng/nghiệp vụ trực tiếp cho người dùng cuối (nhân viên/hành chính), nên không được viết dưới dạng User Story.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: T (Testable - Có thể kiểm thử được). Giải thích: Các cụm từ "chạy nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" mang tính định tính, mơ hồ, không thể đo lường hay kiểm thử để nghiệm thu. Viết lại: "Là một nhân viên, tôi muốn tải màn hình đặt cơm trong dưới 2 giây, để tiết kiệm thời gian đặt suất ăn hàng ngày."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: S (Small - Nhỏ / Vừa kích thước). Giải thích: Story gom quá nhiều chức năng khác nhau (đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá) khiến kích thước quá lớn, không thể hoàn thành gọn trong một Sprint. Viết lại (tách thành 1 Story nhỏ): "Là một nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các bữa ăn đã đặt trong tháng, để biết tổng số bữa và kiểm tra chi phí sẽ trừ vào lương."

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 09:00 (trước 09:30). When: nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận. Then: hệ thống cập nhật trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", hiển thị thông báo "Hủy suất ăn thành công" và không tính chi phí bữa ăn này. |
| AC-02 | Given: nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 09:31 (sau 09:30). When: nhân viên bấm vào yêu cầu hủy suất ăn. Then: hệ thống vô hiệu hóa nút "Hủy suất ăn", hiển thị thông báo lỗi "Đã quá thời hạn hủy suất ăn (trước 09:30)" và giữ nguyên suất ăn đã đặt. |
| AC-03 | Given: nhân viên chưa thực hiện đặt suất ăn nào cho ngày hôm nay. When: nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn cá nhân. Then: hệ thống ẩn nút "Hủy suất ăn" và hiển thị trạng thái "Bạn chưa đặt suất ăn cho hôm nay". |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Should |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Could |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình:

SC-06 (Must): Là tiền đề xác thực người dùng bắt buộc. Nhân viên phải đăng nhập được bằng tài khoản công ty thì mới xác định được danh tính để đặt cơm và trừ lương. SC-07 (Won't): Việc chia sẻ thực đơn lên Fanpage không phục vụ luồng nghiệp vụ đặt/quản lý cơm nội bộ, không giải quyết 5 vấn đề cốt lõi của công ty nên hoãn lại chưa làm.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Tính toán Velocity dự báo: Velocity trung bình=18+22+203=20 Story Point Danh sách hạng mục được chọn (Tổng: 21 SP): - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (8 SP - Must) - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP - Must) - SC-03: Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món (8 SP - Must) Tổng Story Point chọn vào Sprint: 8+5+8=21 Story Point. Căn cứ lựa chọn: Tổng số điểm 21 SP bám sát Velocity dự báo (20 SP) và nằm trong khoảng dải vận tốc quá khứ (18–22 SP). Chọn trọn vẹn nhóm Must để hoàn thành ngay luồng giá trị cốt lõi giải quyết đúng 3 vấn đề nhức nhối nhất: Đi công tác vẫn đặt được cơm (SC-01), xác thực đúng người (SC-06), và giúp Hành chính tổng hợp số liệu tự động (SC-03).

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Số hóa luồng đặt cơm và tổng hợp báo cáo tự động cho bộ phận Hành chính thông qua tài khoản nội bộ công ty."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét tình hình Sprint: Nhóm đang làm chậm hơn so với đường lý tưởng (Tại ngày 5, điểm thực tế còn lại 15 SP, trong khi lý tưởng phải còn 10 SP, trễ 5 SP). Xu hướng giải phóng công việc diễn ra rất chậm ở những ngày đầu (Ngày 1 điểm không giảm, Ngày 2 chỉ giảm 1 SP), dấu hiệu cho thấy các PBI lớn (8 SP) chưa được phân rã thành các Task nhỏ hoặc công việc gặp tắc nghẽn (blocker). Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: Tại buổi Daily Scrum tiếp theo, Scrum Master hỗ trợ Developers rà soát lại các Task đang nghẽn của hai PBI 8 điểm (SC-06, SC-03), tập trung hỗ trợ/ghép cặp (Pair programming) để giải phóng xong dứt điểm từng PBI thay vì làm dở dang nhiều việc cùng lúc.